**Pozemkové úpravy v katastrálnom území Lieskovec**

**Nariadenie projektu pozemkových úprav:** „**Rozhodnutie o nariadení pozemkových úprav“/14.05.2009/**

**HARMONOGRAM PRÁC**

|  |
| --- |
|  **31.09.2009 – Práce v bodovom poli** |
| **30.09.2009 – Prešetrenie, vytýčenie, zameranie, zobrazenie a trvalé označenie hranice obvodu projektu**  **pozemkových úprav** |
| **30.07.2011 – Účelové mapovanie polohopisu v obvode projektu pozemkových úprav**  **/-zameranie skutočného stavu v teréne a zistenie zmien medzi skutočným a evidovaným**  **stavom v katastri/** |
| **30.09.2011 – Účelové mapovanie výškopisu pre projekt pozemkových úprav**  |
| **30.09.2011 – Aktualizácia máp BPEJ a ocenenie pozemkov a porastov** |
| **31.03.2012 – Register pôvodného stavu po ROEP / „RPS“/** |
| **31.12.2012 – Návrh miestneho územného systému ekologickej stability územia pre účely projektu**  **pozemkových úprav** |
| **31.12.2012 – Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode projektu pozemkových úprav** |
|  **28.02.2013 – Zásady pre umiestnenie nových pozemkov** |
| **30.11.2013 – Plány spoločných zariadení a opatrení a plány verejných zariadení a opatrení** |
| **30.06.2014 – Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu / „RP“/** |
| **31.01.2015 – Vykonanie projektu pozemkových úprav – plán prechodu a vytýčenie význačných**  **a podrobných bodov hraníc nových pozemkov** |
| **31.01.2015 – Vykonanie projektu pozemkových úprav – aktualizácia RPS a RP, rozdeľovací plán vo**  **forme geometrického plánu alebo vo forme obnovy katastrálneho operátu novým**  **mapovaním.** |
| **„financované z prostriedkov EPFRV“** |